Numar: 9467 din 25.11.2025

Către

Instituția Prefectului - Județul Timiș

Doamnei Cornelia-Elena Micicoi

Prefect

Spre Știință Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș

Având în vedere situația actuală și ținând cont de art. 3, punctul b) din Hotărârea CJSU nr. 4/14.10.2025 privind constatarea stării potențial generatoare de urgență și aprobarea măsurilor ce vor fi luate pentru creșterea capacității de răspuns și diminuarea impactului asupra sănătății populației și a mediului înconjurător generat de stoparea depozitarii la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela, alăturat vă transmitem

”Strategia agreata pana la punerea in folosinta a celulei 3 din DDN Ghizela in sedintele de lucru de la Prefectura Judetului Timis unde au particiapat reprezentatii Prefecturii, Consiliului Judetean, Primariei Timisoara, Garda de Mediu, Directia Judeteana de mediu, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID) si reprezentatii Retim, în vederea prevenirii pe viitor a riscului apariției unei noi stări potențial generatoare de situații de urgență cu impact asupra sănătății populației și a mediului înconjurător în județul Timiș”.

Stimate doamne, stimați domni,

Având în vedere situația actuală, ținând cont de Hotărârea CJSU Timiș nr.4 din data de 14.10.2025 cu privire la situația gestionării deșeurilor în județul Timiș, mai jos vă transmitem următoarele:

- Operatori în Sistemul de Managament Integrat al Deșeurilor din județul Timiș:

- Operatori de colectare:

  - Zona 0 – Ghizela – Retim Ecologic Service S.A.

  - Zona 1 – Timișoara – Retim Ecologic Service S.A.

  - Zona 2 – Jimbolia– operatori asociați, prin lider de asociere PEJ Company S.R.L.

  - Zona 3 – Deta – operatori asociați, prin lider de asociere PEJ Company S.R.L.

  - Zona 4 – Făget – operatori asociați, prin lider de asociere PEJ Company S.R.L.

- SSDM Timișoara – Operator Supercom S.A.

- Stație de transfer Timișoara - Operator- Polaris M Holding S.R.L.

- Centrul de colectare – Jimbolia- Operator- Polaris M Holding S.R.L.

- Centrul de colectare - Deta- Operator- Polaris M Holding S.R.L..

- Centrul de colectare - Făget- Operator- Polaris M Holding S.R.L.

- Operator DDN Ghizela – Eco Serv Timiș S.R.L.

- Fluxul actual al Deșeurilor – Anexat prezentei

- Clarificări suplimentare cu privire la gestionarea deșeurilor abandonate din Zona 1 de colectare - Timișoara

Avand in vedere ca pe celula 2 de la Ghizela a fost sistata depozitarea, ADID TIMIS propune spre aprobare la CJSU urmatoarelor fluxuri:

- Deseurile biodegradabile verzi colectate prin Abonamentul verde si prin cele patru Punctele de aport voluntar din Timisoara se vor stoca temporar la Punctul de Lucru al Retim Ecologic Service situat în Calea Mosnitei nr. 2, ulterior fiind transportate ca atare la Statia de Compostare Ghizela in limita capacitatii statiei si pe baza contractului incheiat cu Eco Serv SRL, operatorul actual al DDN Ghizela/instalatiei de compostare;

- Deseurile abandonate colectate din rampele clandestine din Zona 1 urban, periurban, rural se vor stoca temporar la Punctul de Lucru al Retim situat în Calea Mosnitei nr. 2.

Ulterior stocarii, acestea vor fi tratate/sortate manual si mecanic conform Autorizatiei de Mediu de la punctul de lucru din Calea Mosnitei, nr. 2 (R1 - R12). In urma activitatii de tratare/sortare manuala si mecanica fractiile rezultate vor fi valorificate si eliminate prin operatori autorizati.

Refuzul rezultat in urma activitatii de tratare/sortare manuala si mecanica vor fi eliminate la Depozitul de Deșeuri din Municipiul Arad, într-o cantitate de maxim 500 tone/lună, cu încadrarea în cantitatea aprobată pentru Județul Timiș prin HCL Arad nr.349 din 27 iunie 2025. Depășirea cantității de 500 tone/lună, va fi valorificată către operatori autorizati.

- Deseurile din constructii si desfiintari sunt deșeuri care nu se regăsesc în sfera activităților de salubrizare din Legea 101/2006, ci doar deșeuri care nu pot fi valorificate provenind din activități de reamenajare și reabilitare interioare/sau exterioare a locuințelor, activități pe care ADID Timiș nu a fost mandată să le delege.

ADID Timiș nu are nicio obiecțiune cu privire la orice propunere privind gestionarea acestui flux de deșeuri.

- Deseurile voluminoase colectate prin cele patru puncte de aport voluntar din Timisoara vor fi stocate temporar la Punctul de lucru al Retim Ecologic Service din Calea Mosnitei nr. 2.

In cadrul punctului de lucru vor fi supuse proceselor de sortare si tratare manuala si mecanica conform Autorizatiei de Mediu de la punctul de lucru din Calea Mosnitei, nr. 2 (R1-R12).

Fractiile rezultate se vor valorifica separat pe tipuri de materiale sau vor fi valorificate energetic. Valorificarea se face de catre Retim Ecologic Service in baza contractelor incheiate cu operatori autorizati.

- Deseurile de ambalaje de sticla colectate din zona 0 Ghizela si Zona 1 Timisoara se vor stoca temporar la Punctul de lucru al Retim din Calea Mosnitei nr. 2,  inainte de reciclare prin operatori autorizati.

Deseurile gestionate vor fi incadrate de operator si autoritatile de protectia mediului pe coduri de deseuri in conformitate cu legislatia aplicabila.

Concluzie

Dacă se aprobă in cadrul CJSU Timiș un  flux de gestionare a deșeurilor abandonate, operatorul va avea posibilitatea să fundamenteze un tarif conex pentru această activitate - tarif pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale abandonate, cu operațiune obligatorie de valorificare și tratare, refuzul rezultat (tratat manual si mecanic) fiind transportat în vederea depozitării la Depozitul de Deșeuri din Municipiul Arad, așa cum am arătat mai sus, iar ADID Timiș va aproba tarif de gestionare a acestor tipuri de deșeuri, în condițiile de mai sus, tarif ce va fi achitat de UAT din zona 1 de colectare – Timișoara care solicită acest serviciu și fără a fi afectat tariful pentru gestionarea deșeurilor colectate de la utilizatori, persoane fizice și juridice.

- Cu privire la activitatea operatorului din cadrul DDN Ghizela, Eco Serv Timiș SRL

Având în vedere sițuația de urgență generată de sistarea depozitării deșeurilor pe Celula 2 din cadrul DDN Ghizela conform Notei de Constatare cu nr. 3460/GM/CJTimis/01.10.2025 emisa de Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Timis și până la construirea si darea in operare a Celulei 3 (stabilirea operatorului) a fost emisă Hotararea CJSU Timis nr.4 din data de 14.10.2025 în baza careia ADID Timis a semnat la data de 20.10.2025, Contract de prestari servicii pentru activitatile de sortare a deseurilor reciclabile, compostare deseuri vegetale si transfer deseuri reziduale si biodegradabile pentru tratare mecano-biologica cu SC Eco Serv Timis SRL., activități ce sunt desfășurate în cadrul Depozitului de Deșeuri Nepericuloase Ghizela.

Tinand cont de cele mentionate anterior, deșeurile gestionate de Eco Serv Timiș SRL  să poată fi transportate în vederea tratării, reciclării, valorificării și depozitării, după caz, în județele de proximitate Județului Timiș, pe o distanță de până la 350 de km. Menționăm faptul că, în prezent transferul deșeurilor se realizează pe baza HCJ Hunedoara nr.195 din 29 august 2025 și a HCL Arad nr.349 din 27 iunie 2025.

În concluzie, ținem să precizăm faptul că propunerea de flux menționată mai sus, în special cea referitoare la gestionarea deșeurilor abandonate și a celorlalte fluxuri specifice, este formulată exclusiv având în vedere Hotararea CJSU Timis nr.4 din data de 14.10.2025 generată de sistarea depozitării pe Celula 2 din cadrul DDN Ghizela. În consecință, în cazul aprobării de către CJSU Timiș, acest flux va fi valabil până la îndeplinirea condițiilor menționate în Hotararea CJSU Timis nr.4 din data de 14.10.2025. La momentul finalizării și dării în operare a Celulei 3 și desemnării operatorului, aprobarea prezentului flux va înceta automat, urmând să se respecte fluxul stabilit și aprobat conform Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) Timiș.

Cu stimă,

ADID Timiș, prin

Director General,

Cristian Alin MOȘ